附件1

废止的文件目录（共3件）

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 关于印发《江苏省城市市政公用事业公益董事或监督员制度》、《江苏省城市市政公用事业公众参与监督制度》等制度的通知 （苏建城〔2007〕325号） |
| 2 | 省住房城乡建设厅关于规范城镇燃气设施建设和运行管理工作的若干意见（苏建规字〔2014〕1号） |
| 3 | 关于印发《江苏省燃气工程项目初步设计管理办法》《江苏省管道燃气特许经营管理办法》的通知（苏建法〔2006〕279号） |

附件2.1

修订的文件目录（共2件）

| 序号 | 文件名称 | 有效期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省住房城乡建设厅关于做好建设工程合同信息要素归集加强建筑市场事中事后监管的通知 （苏建规字〔2020〕1号） | 有效期至2031年2月10日 |
| 2 | 省住房城乡建设厅 省发展改革委印发关于推进房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包发展实施意见的通知（苏建规字〔2020〕5号） | 有效期至2031年2月10日 |

附件2.2

省住房城乡建设厅关于做好建设工程合同信息要素归集加强建筑市场事中事后监管的通知

苏建规字〔2020〕1号

为贯彻落实国务院《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）、住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号，住建部令第43号修订）、《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号）及《全国建筑市场监管公共服务平台工程项目信息数据标准》（建办市〔2018〕81号）工作要求，我厅制定了《省住房城乡建设厅关于做好建设工程合同信息要素归集加强建筑市场事中事后监管的通知》，经2019年12月30日厅常务会议审议通过，现予印发，自2020年1月28日起施行。根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强全国建筑市场监管公共服务平台项目信息管理的通知》（建办市函〔2023〕391号），于2026年修订。

江苏省住房和城乡建设厅

2020年1月13日

省住房城乡建设厅关于做好建设工程合同信息要素归集加强建筑市场事中事后监管的通知

为贯彻落实国务院《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）、住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号，住建部令第43号修订）、《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号）、《全国建筑市场监管公共服务平台工程项目信息数据标准》（建办市〔2018〕81号）及《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强全国建筑市场监管公共服务平台项目信息管理的通知》（建办市函〔2023〕391号）工作要求，现就建立工程项目信息归集机制，加强建筑市场事中事后监管，完善企业业绩生成机制等有关工作通知如下。

一、实施建设工程合同信息要素归集

（一）实施合同信息要素归集管理。为加强建设工程合同信息管理，推进建筑市场监管信息共享应用，对本省行政区内各类新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程实施合同信息要素归集管理。

（二）健全完善统一的建设工程合同信息库。使用全省统一的“江苏省建设工程合同信息归集系统”（以下简称“合同归集系统”），建立统一项目编码（项目代码）且有机关联的勘察、设计、施工、监理、咨询和质量检测等建设工程合同信息要素数据库。设区的市、县（市、区）建设行政主管部门负责建设工程合同信息的监督管理。

勘察企业、设计企业、施工企业、监理企业以及承担咨询、质量检测等业务的企业（以下简称“相关企业”），根据自愿原则，在合同签订后及时在“合同归集系统”中录入合同相关信息。

（三）归集的合同类型。包括：勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同、联合体施工合同、全过程工程咨询合同、工程总承包（EPC）合同、造价咨询合同、质量检测合同及施工专业承包合同和专业分包合同。

（四）归集的合同信息要素。包括：项目编码（项目代码）、合同类型、合同当事人名称、工程名称、工程地点、工程内容、开竣工日期、约定工期、资金来源、国有资金出资比例、合同金额、建设规模、主要技术指标、工程款支付计划、项目负责人和主要项目管理人员信息等，依法应当招标的工程还包括中标通知书信息。

（五）归集办法。合同信息要素归集实行“不见面”在线归集（保密工程除外），相关企业在“合同归集系统”中填写真实、准确、合法的合同信息要素，提交承诺书。

工程总承包（EPC）合同信息由施工或设计企业录入；全过程工程咨询合同信息由全过程工程咨询实施企业录入；联合体施工合同信息由联合体牵头企业录入；分包合同信息由承担分包任务的企业选择已归集的总包合同编码后进行录入。

归集的合同信息与相关工程项目监管系统比对后，推送到全国建筑市场监管公共服务平台。归集的建设工程合同信息与有关监管系统共享。

（六）归集结果告知。合同信息（含分包合同信息）录入后，“合同归集系统”将通过短信方式，通知合同信息提交人及建设单位项目负责人（总承包单位项目负责人），同时将该类信息推送给施工图审查、施工许可、质量监督、安全监督等相关监管系统。

二、加强事中事后监管

（七）提高监管工作的针对性。各地建设行政主管部门要充分运用归集的全省合同信息数据，强化事中事后监管，重点加强建设工程施工过程的监管，在开展执法检查时，加强关联分析，比对归集的合同信息与投标文件、施工许可证、施工图审查合格书、施工现场的一致性，检查质量安全标准落实情况及项目负责人的履职情况等，提高监管工作的针对性和有效性。

（八）强化现场项目负责人的履职监管。各地建设行政主管部门应当加大对合同履约过程中违法违规行为的查处力度。合同约定的工程内容未完成前，发生两次及以上变更现场项目负责人或总监理工程师的有关企业和人员，系统做出预警标识，作为重点跟踪监管对象，项目所在地建设行政主管部门要进行约谈，查明事实后，确属无正当事由进行变更的，依法依规进行处理，并列入信用记录。

（九）建立信用记录生成机制。有关企业违反承诺或者虚假承诺提交的合同信息被发现与现场情况不一致的，负责合同监督检查的部门将检查结果录入系统，系统将对归集的相应合同信息予以标记。同时，作为企业不良信用信息予以记录。

（十）加大合同履约信息公开力度。系统归集的合同信息将主动向社会公开，各地建设行政主管部门要以建设工程信息公开、数据开放为抓手，充分利用江苏省工程建设数字化监管系统，公开建设工程合同（包括分包合同）信息要素、合同履约情况、项目建设监管情况、项目负责人信息变更情况和现场履职情况、有关企业和项目负责人的信用信息等，提高建设工程企业建设活动的透明度，方便社会公众监督。

三、建立合同信息共享和企业（个人）业绩生成机制

（十一）完善业绩认定方式。按照《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市〔2016〕226号）、《住房城乡建设部办公厅关于进一步推进勘察设计资质资格电子化管理工作的通知》（建办市〔2017〕67号）和《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）“企业业绩和个人业绩必须进入全国建筑市场监管公共服务平台，方可作为有效业绩认定”的工作要求，归集的合同信息通过施工图审查、施工许可、竣工验收（备案）等相关监管系统验证后，江苏省工程建设数字化监管系统对工程业绩进行公示。合同信息录入后发生信息变更、合同解除的，相关企业需及时登录“合同归集系统”进行操作，以便有效认定企业业绩、项目负责人业绩。

（十二）勘察、设计企业（个人）业绩。归集的勘察、设计类合同信息通过相应的施工图审查等系统匹配验证后，将推送到江苏省工程建设数字化监管系统企业（个人）业绩库，并上传到全国建筑市场监管公共服务平台。

（十三）施工、监理企业（个人）业绩。归集的施工、监理类合同信息通过相应的施工许可等系统匹配验证后，将推送到全国建筑市场监管公共服务平台；在江苏省工程建设数字化监管系统提交了工程竣工验收报告（分包工程提交分部分项工程验收记录）或者办理了工程竣工验收备案，且与相应的施工、监理类合同信息匹配后，将推送到江苏省工程建设数字化监管系统企业（个人）业绩库，并上传到全国建筑市场监管公共服务平台。

（十四）工程管理信息共享。归集的各类合同信息将及时推送到相关工程建设管理系统，形成与施工图审查、施工许可、实名制管理、质量监督、安全监督等环节的共享比对机制。建设单位在办理施工图审查、施工许可等审批事项时，可以从“合同归集系统”共享已经归集的合同信息，减少不必要的重复提交，提高办事效率。

（十五）强化事中事后监管。各级建设行政主管部门要将监管重心从事前审批转向事中事后监管，创新监管方式，建立以部门监管、社会监督、信用约束、行业自律为主要内容的建筑市场监管体系，推动合同信息在监管和服务过程中的应用，督促建设工程企业切实履行合同约定的各项义务、承担相应责任，强化从业人员的行为监管，加大对失信企业和人员的处罚力度，推动建筑市场健康有序发展。

本通知自2020年1月28日起施行，有效期至2031年2月10日。

附件2.3

省住房城乡建设厅 省发展改革委印发

关于推进房屋建筑和市政基础设施项目

工程总承包发展实施意见的通知

苏建规字〔2020〕5号

各设区市住房城乡建设局（建委）、发展改革委：

《关于推进房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包发展的实施意见》已经2020年6月10日省住房城乡建设厅常务会议审议通过，并经省发展改革委同意，现予印发。意见自2020年8月24日施行，于2026年修订，有效期至2031年2月10日。请各地认真落实。

特此通知。

江苏省住房和城乡建设厅     江苏省发展和改革委员会

2020年7月23日

关于推进房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包发展的实施意见

为进一步提升我省建设工程质量、提高工程管理效率和水平，增强建筑业企业综合实力和核心竞争力，加快我省建筑业转型升级，根据国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、住房城乡建设部、国家发展改革委《关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12号）、省政府《关于促进全省建筑业高质量发展的意见》（苏政规〔2023〕14号）要求，现就积极推动工程建设组织方式改革，推进我省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包发展提出如下实施意见。

一、明确基本原则和工作目标。按照国资先行、稳步推进原则，在建设内容明确、技术方案成熟的前提下，政府投资项目、国有资金占控股或者主导地位的项目率先推行工程总承包方式。实行集中建设的政府投资项目应当积极推行工程总承包方式，装配式建筑原则上采用工程总承包方式，鼓励社会资本投资项目、政府和社会资本合作（PPP）项目采用工程总承包方式。建设单位在选择工程总承包方式的同时可以委托全过程工程咨询服务。各地每年要明确不少于20%的国有资金投资占主导的项目实施工程总承包。至2030年，全省培育发展300家以上具有工程总承包能力的单位。

二、发挥示范引领作用。以政府投资项目作为突破口，从政府投资项目开始组织试点，开展多形式多层面的试点示范工作，鼓励和指导企业积极探索，大胆尝试，不断提升工程建设质量、效益和管理水平。充分发挥全省现有工程总承包试点单位和试点项目引领作用，实施动态跟踪管理，推动工程总承包方式从试点到示范过程转变。建立江苏省工程总承包单位和项目信息库。在全省政府投资工程集中建设中开展工程总承包项目观摩活动。

三、培育工程总承包单位。工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。鼓励设计单位申请取得施工资质，施工单位申请取得设计资质。企业按照法律法规要求申请相应资质，各地在市场准入和人员从业条件上不得增设门槛和条件。支持各地将已经承担了工程总承包任务且综合实力较强、合同履约情况良好、质量安全水平较高的单位培育成工程总承包骨干单位。指导符合条件的工程总承包单位在全国建筑市场监管公共服务平台及时完善工程总承包业绩信息。

四、培养工程总承包管理人才。鼓励企业采取多种机制促进项目管理、设计和施工骨干人才培养，支持企业多渠道创新人才培养模式。鼓励高等院校、职业院校设置工程总承包相关课程，推动开展校企合作，培养一批懂设计、通施工、会管理的复合型人才。加快培养工程总承包项目经理人才。鼓励施工单位引进设计人才、工程咨询人才，增强施工单位的设计能力和工程咨询能力。鼓励设计单位引进施工管理人才、工程咨询人才，增强设计单位的项目管理能力和施工组织能力。

五、规范工程总承包招投标活动。企业投资项目采用工程总承包的，应当在完成项目核准或者备案后进行发包。政府投资项目原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包发包。其中，按照国家有关规定简化报批文件和审批程序的政府投资项目，应当在完成相应的投资决策审批后进行工程总承包项目发包。单独立项且合同估算价在5000万元以上的房屋建筑和市政基础设施，2000万元以上的装饰装修、安装、幕墙，1000万元以上的园林绿化、智能化工程项目适宜采用工程总承包发包。工程总承包项目招标人应当在招标文件中明确接受由具有相应资质的设计单位和施工单位组成的联合体参加投标。

依法必须招标的工程总承包项目应设置最高投标限价，招标人应在发布招标文件时公布最高投标限价。最高投标限价和投标人报价均应充分考虑招标项目的特点，合理确定费用，费用组成中应包括与工程总承包相关的设计、施工、设备、管理等各项费用。

六、加强工程总承包合同价格管理。企业投资的工程总承包项目宜采用总价合同，政府投资的工程总承包项目应当合理确定合同价格形式。政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。建设单位和工程总承包单位应在合同中明确风险范围，合理确定价格调整和计量支付条款。采用总价合同的工程总承包项目，除合同约定可以调整的情况外，合同价款一般不予调整；期中支付、结算审核时仅对合同约定的可调部分进行费用审核，对固定总价包干部分不再审核。建设单位和工程总承包单位在合同中约定费用使用情况管理条款，可以包括费用使用计划、工程进度报告、工程变更核准等内容。

七、加强科技创新与应用。鼓励工程项目在投资估算中计列科学研究经费，聚焦工程建设关键技术问题开展科研攻关。推动自主科技创新成果应用，对尚无相关标准的“四新”技术，通过专项技术论证等方式支持工程试点应用。建设单位可在工程总承包招标文件中对BIM技术应用提出明确要求，鼓励在评标办法中予以评审和加分，并合理安排专项实施费用。鼓励有条件的单位加大研发投入，建立与BIM技术应用相适应的信息管理平台，推进BIM技术在勘察、设计、施工和运营维护等全过程的集成应用。拓展人工智能在工程设计、工程施工中的应用场景，推动建造方式与产业模式升级。

八、完善工程总承包风险防范机制。推进工程总承包项目实行担保制度，国有资金投资占控股或者主导地位的工程总承包项目应当实施工程担保。建设单位应当实施工程款支付担保，鼓励工程总承包单位采用银行保函或保险等形式，向建设单位提供履约担保。鼓励建设单位购买工程质量责任保险。工程担保和保险的费用计入建设项目总投资费用。

九、强化工程总承包实施监督管理。采用工程总承包方式的项目，可以根据实际情况按照单体工程进行施工图设计文件审查。住房城乡建设主管部门可以根据工程总承包合同及分包合同确定的设计、施工企业，依法办理施工许可等相关手续。建设工程质量安全监督机构应当加强对工程总承包项目的质量安全监督。在涉及工程总承包项目的施工许可、竣工验收备案以及图审、评优、永久性标牌等管理和技术文件表格及样式中，调整设置适应工程总承包管理需要的工程总承包单位、工程总承包项目负责人等相应栏目。

加强工程总承包项目参建单位及项目管理人员的信用管理工作，及时采集本行政区域内的工程总承包项目、各参建单位、项目管理人员等信用信息，如发生失信行为其相关信息记入江苏省工程建设数字化监管系统。严格执行住房和城乡建设部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号），切实查处违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为，规范建筑市场秩序，为推行工程总承包营造良好的市场环境。

十、加强组织实施。各地要加强与财政、审计等部门的沟通协调，制订推进工程总承包的目标和任务，编制本地区工程总承包工作计划，有序分步组织实施。要尽快制定加快推广工程总承包的政策措施，指导工程总承包单位建立健全组织机构和管理制度，推动具备能力的企业进入工程总承包市场。要加强宣传引导，及时总结和推广工程总承包项目的实施经验，指导行业组织加强工程总承包单位行业自律，制定行业公约，促进公平竞争，引导行业健康发展。

附件3.1

重新制定的文件目录（共3件）

| 序号 | 原文件名称 | 新文件名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省住房城乡建设厅关于进一步明确施工项目经理部关键岗位人员网上备案标准及有关管理要求的通知（苏建建管〔2017〕236号） | 省住房城乡建设厅关于进一步加强全省建设工程项目信息管理的通知（苏建规字〔2026〕13号） |
|  | 关于进一步做好建设工程企业资质申报业绩管理工作的通知（苏建函建管〔2021〕412号） |  |
|  | 省住房城乡建设厅关于建立建设工程企业资质申报业绩指标库有关工作的通知（苏建函建管〔2022〕352号） |  |
|  | 省住房城乡建设厅关于修改施工项目经理部关键岗位人员网上备案标准及有关管理要求的通知（苏建函建管〔2022〕387号） |  |
| 2 | 关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领域保障农民工工资支付工作的通知（苏建函建管〔2023〕371号） | 关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领域保障农民工工资支付工作的通知（苏建规字〔2026〕14号） |
| 3 | 江苏省房屋建筑和市政基础设施工程评标专家管理办法（苏建规字〔2014〕3号） | 关于明确江苏省综合评标专家库房屋建筑和市政基础设施工程类专家入库条件的通知（苏建规字〔2026〕15号） |

附件3.2

省住房城乡建设厅关于进一步加强

全省建设工程项目信息管理的通知

苏建规字〔2026〕13号

各设区市住房和城乡建设局（建委）：

为进一步加强全省建设工程项目信息管理，提升监管与服务水平，根据住房城乡建设部《注册建造师执业管理办法》（建市〔2008〕48号）、《关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）、《关于进一步加强全国建筑市场监管公共服务平台项目信息管理的通知》（建办市函〔2023〕391号）等文件，结合工作实际，现将有关事项通知如下：

一、项目负责人变更

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。江苏省行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程项目，如发生《注册建造师执业管理办法》第十条规定的情形，建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门，并在江苏省工程建设数字化监管系统的合同归集模块中进行网上变更。各级建设主管部门应当通过江苏省工程建设数字化监管系统加强项目现场各类人员的信息化监管。

二、业绩认定方式

申请由省住房城乡建设厅负责审批的企业资质，其企业业绩应当是在全国建筑市场监管公共服务平台上满足资质标准要求的A级工程项目，专业技术人员个人业绩应当是在全国建筑市场监管公共服务平台上满足资质标准要求的A级或者B级工程项目。

申请交通、水利、通信、电力类企业资质，相关业绩由有关行业主管部门负责确认。申请工程勘察、矿山、冶金、石油化工、机电类等行业工程企业资质，相关业绩经项目所在地行业主管部门或者建设单位出具工程项目真实有效的书面意见后，由项目所在地设区市建设主管部门负责确认。

企业在江苏省外承揽的工程建设项目，应当按照项目所在地建设主管部门有关规定，通过当地工程项目信息管理平台归集项目信息，并传至全国建筑市场监管公共服务平台。

各级建设主管部门在确认业绩时，应当在江苏省工程建设数字化监管系统中核实项目档案信息和项目监管信息，业绩确认后传至全国建筑市场监管公共服务平台。

三、工程项目信息勘误

参建单位对录入项目信息的真实性负责，建设工程项目信息需全面、准确。已竣工的工程项目信息在全国建筑市场监管公共服务平台上存在关键性字段缺失或者错误的，可以通过数据信息勘误方式修正。

本通知自2026年3月14日起施行，有效期至2031年3月13日。《省住房城乡建设厅关于明确施工项目经理部关键岗位人员网上备案标准及有关管理要求的通知》（苏建建管〔2017〕236号）、《省住房城乡建设厅关于修改施工项目经理部关键岗位人员网上备案标准及有关管理要求的通知》（苏建建管〔2022〕387号）、《省住房城乡建设厅关于进一步做好建设工程企业资质申报业绩管理工作的通知》（苏建函建管〔2021〕412号）、《省住房城乡建设厅关于建立建设工程企业资质申报业绩指标库有关工作的通知》（苏建函建管〔2022〕352号）同时废止。

江苏省住房和城乡建设厅

2026年2月11日

（此件公开发布）

附件3.3

关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领域保障农民工工资支付工作的通知

苏建规字〔2026〕14号

各设区市住房和城乡建设局（建委）、人力资源和社会保障局：

为全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，持续推进房屋建筑和市政基础设施建设领域治理欠薪工作取得更大成效，切实保障农民工和施工企业合法权益，维护社会稳定，现就扎实推进全省房屋建筑和市政基础设施建设领域保障农民工工资支付工作有关事项通知如下：

一、推进实名制管理高质量落实。按照“应管尽管、应入尽入”的原则，完善全省实名制管理功能，在严格落实封闭式管理，强化管理人员、班组长、农民工等现场人员考勤的基础上，全省所有在建项目总承包、专业分包、劳务分包等企业信息和用工人员信息纳入实名制管理范围。一是参与施工的专业分包企业应当接受总承包单位管理，不得以建设单位直接发包为由拒绝实名制登记管理，一经查实，严格按照《保障农民工工资支付条例》等有关规定，予以处罚；二是按照“总包负总责，谁承包谁负责”要求，总承包单位对所承接工程项目的建筑工人实名制管理负总责，并对实名制管理工作、工资支付保障工作实施专人专管；三是市政工程、园林工程、老旧房屋修缮等无法实施封闭式管理的项目，应当采取移动定位、电子围栏、手机考勤、定点考勤等措施实施实名制考勤管理，按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18号）规定，“全面实行建筑工人实名制管理制度。建筑企业应与招用的建筑工人依法签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。建筑企业应对建筑工人进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记，方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。”；四是建设项目要如实反映工程建设状态，不得以竣工、停工等情况规避实名制监管，一经查实，严格按照《保障农民工工资支付条例》等有关规定，予以处罚。五是实施实名制管理平台企业端建设，强化施工总承包企业实名制管理第一责任主体，施工企业对省内实施工程建设项目全过程监管，及时发现问题解决问题，对被预警项目可以通过实名制管理平台及时向主管部门反馈整改情况。

二、夯实建设单位源头责任。建设单位（甲方）应当认真履行工资支付保障源头责任，在施工合同中明确工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。一是要约定总承包单位每月上报工资表数据时间、建设单位逐月审核时间和按月足额向农民工工资专用账户拨付人工费用时间；二是按照总承包单位报送工资金额拨付人工费用，避免出现过度支付，造成工资专用账户余额过大，工程进度款不足的现象；三是建设单位严禁以工程量、造价等争议为由，不按规定拨付工程款中的人工费用，不得要求施工企业向工资专用账户垫付工资费用；四是开设工资专用账户的各级银行和金融部门应当及时将建设单位拨付人工费用数据传送至实名制管理平台，确保建设单位拨付情况有据可查。

三、加强劳务用工管理。劳务企业和劳动班组有责任、有义务自觉服从管理、履行职责，严把劳动合同关，加快推进劳动合同电子化。一是全面推广使用《建筑工人简易劳动合同（示范文本）》和调查的工资水平标准，规范在建工程项目劳动合同签订，明确约定工资支付标准、工作量核算方式、支付时间、支付方式等内容。二是劳务企业和班组负责人对所属人员应当做到“五清”“五严禁”，即：人数清、合同工价清、考勤记录清、工作量清、工资结算清；严禁变相克扣农民工工资、严禁集中管理农民工工资卡、严禁随意增加工作量、严禁代签工资结算清单、严禁将工程款和材料款与农民工工资混合结算；三是对不按照规定反映情况，采取非法手段讨薪或者以拖欠工资为名讨要工程款，构成违反治安管理行为的，依法移送公安机关予以治安处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

四、强化工资支付保障。严格落实按月足额、月结月清等工作要求。一是总承包单位实名制考勤信息与工资发放信息要做到每月与工时考勤比对，应当由本人签字确认，推动约定工资标准与调查工资水平相一致，依法依约支付工资；二是施工总承包要及时将工资结算清单送达开设专用账户的银行，银行应当及时通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人银行账户；三是分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认的，一经查实，严格按照《保障农民工工资支付条例》等有关规定，予以处罚；四是推动农民工工资结清付清确认书的实施，工程结束后和施工期间离场人员工资结清付清后，签订《工程建设领域农民工工资结清付清确认书》（见附件），确保工资支付保障落实到位。

五、持续开展预警监管。不断完善预警监测机制，各级住房城乡建设部门应当定期通过实名制管理平台进行大数据汇集、梳理，对在建工程连续3个月未向农民工工资专用账户拨付人工费用的建设单位，未按时发放工资的施工总承包企业实施专项预警，限时整改。规定期限内未整改到位的责任单位，由有关部门严格依法予以处罚。

六、加快“一人一卡”有效实施。加快促进全省“一人一卡”建设，推广“江苏建工卡”标识，全面推进农民工工资卡库建设，实现一人一卡、全省通用。一是在尊重农民工本人意愿，坚持“社会保障卡”和“江苏建工卡”优先的前提下，通过实名制认证绑定一张经农民工本人确认的银行工资卡，作为工资发放的个人账户，实现全省通用、跨行支付；二是施工企业和项目负责人不得要求农民工办理新的银行卡，不得向绑定的银行卡以外的账户发放工资，杜绝“一个工地一张卡，一人多卡”等现象；三是农民工工资专用账户的银行和金融机构全面实施跨行转账支付，实现工资支付与农民工个人工资卡无缝对接；四是各地已实施的“一人一卡”措施，可直接并入全省银行卡库之中，不再另行重新办理和变更银行卡。

七、强化责任担当作为。各地要切实落实属地责任，充分认识治理拖欠农民工工资工作的重要意义，切实提高政治站位，推进治理工作落到实处，确保守住底线，不出问题。要知责思为，增强治理欠薪使命感，聚焦解决一批重点问题，切实保障农民工的合法权益。要畅通举报投诉渠道，加大欠薪纠纷和隐患排查力度，扎实做好治理拖欠农民工工资工作。要压实行业监管责任，严厉打击违法发包、转包、违法分包及挂靠等建筑市场违法违规行为。住房城乡建设、人力资源社会保障部门要加强与金融监管、社会信用综合管理等部门的协调配合，推动数据互通共享，推进住房城乡建设、人力资源社会保障部门实施“一案双查”机制，形成治理欠薪合力。

本通知自2026年3月14日起施行，有效期至2031年3月13日。《关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领域保障农民工工资支付工作的通知》（苏建函建管〔2023〕371号）同时废止。

附件：工程建设领域农民工工资结清付清确认书

江苏省住房和城乡建设厅   江苏省人力资源和社会保障厅

2026年2月11日

（此件公开发布）

附件

工程建设领域农民工工资结清付清确认书

编号：

项目名称：

项目地址：

建设单位：

总承包单位：

分包单位：

所在班组：

本人        （姓名），身份证号码                 ，

联系电话           ，于    年  月  日进场从事

（岗位、工种），于    年  月  日退场，累计工作    日，合计

全部工资       元，已收到工资      元，本人在该项目工作期间的全部工资已结清付清，工资卡本人持有。

签字及捺手印：

日期：   年   月   日

（本确认书一式三份，总承包单位、分包单位、农民工本人各留存一份）

附件3.4

关于明确江苏省综合评标专家库

房屋建筑和市政基础设施工程类专家入库

条件的通知

苏建规字〔2026〕15号

各设区市住房和城乡建设局（建委）：

为规范我省综合评标专家库房屋建筑和市政基础设施工程类专家入库条件审核工作，提高专家评标的专业性和公正性，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标专家和评标专家库管理办法》（国家发展改革委第26号令）和我省关于综合评标专家库和专家管理的有关规定，现对我省综合评标专家库房屋建筑和市政基础设施工程类专家入库条件明确如下：

一、普通评标专家条件

普通评标专家除应当满足国家和我省综合评标专家库专家入库条件外，还应当具备以下条件：

（一）执业资格

已经实行注册执业制度的专业应当取得国家相关不分级别或者一级执业资格证书。

（二）业绩符合以下条件之一：

1. 担任过3项中型工程及以上规模的建设或者施工工程的项目负责人、技术负责人、经济（造价）负责人或者总监理工程师；

2. 在技术创新、新技术推广应用以及解决工程建设技术难题方面成效显著。

两院院士、全国工程勘察设计大师、省设计大师不受上述条件限制，直接通过行业资格审核。

二、资深评标专家条件

资深评标专家除应当满足我省综合评标专家库关于资深评标专家条件外，还应当具备以下条件：

（一）评标工作经验

一般应当有6年以上评标专家工作经历，且聘期内未被暂停评标资格。

（二）职称、执业资格符合以下条件之一：

1. 具有工程类正高级职称满5年；

2. 具有工程类高级职称满5年并取得国家相关不分级别或者一级执业资格证书；

3. 从事相关领域工作满20年，取得工程类高级职称满10年。

（三）工作业绩符合以下条件之一：

1. 担任过大型工程或者技术复杂工程参与方的技术、管理负责人；

2. 担任过2项及以上国家、省重点工程负责人；

3. 在技术创新、新技术推广应用以及解决重大工程建设技术难题方面成效显著；

4. 获省部级科技进步三等奖以上奖项的前5位人员；

5. 参与编写省级以上招投标相关法律法规或者指导性文件的主要人员。

（四）申报勘察设计专业资深评标专家，除前述条件外，还应当具备以下条件：

1. 具有工程类正高级职称；

2. 在技术创新、新技术推广应用以及解决重大工程建设技术难题方面成效显著；

3. 作为项目负责人或者专业技术负责人至少获得过一项省优秀工程勘察设计二等奖以上奖项，其中建筑专业人员完成的民用建筑项目须为项目负责人。

已入库的两院院士、全国工程勘察设计大师、省设计大师可直接推送为资深评标专家。

三、申报所需材料

勘察、设计、施工、监理和造价类别的专家申报所需业绩证明材料要求见附件。教育系统相关专业教授、副教授、讲师职称的高校教师申报专家评委，工作业绩不受上述业绩条件限制，可以仅提供所从事专业教学研究与所申报专业相关的证明材料。

职称证书一般以人社部门颁发的证书为准。中央企业、省部级企业有评定职称资格的，需要提供该企业人事主管部门出具的证明材料及专业技术资格评审申报表。

本通知自2026年3月14日起施行，有效期至2031年3月13日。《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程评标专家管理办法》（苏建规字〔2014〕3号）同时废止。

附件：勘察、设计、施工、监理、造价类别专家申报所需业绩证明材料

江苏省住房和城乡建设厅

2026年2月11日

附件

勘察、设计、施工、监理、造价类别专家

申报所需业绩证明材料

| 二级类别 | 申报所需材料 | 申报人 任职要求 |
| --- | --- | --- |
| 勘察 | 应当扫描上传下列材料之一： 1.中标通知书； 2.勘察合同（主页及项目成员页）； 3.施工图审查合格证书及图签（技术负责人或者审核或者校对）； 4.获得市级及以上优秀勘察奖项，并附以上1～3材料之一作为辅助材料 | 项目负责人或者专业技术负责人 |
| 设计 | 应当扫描上传下列材料之一： 1.中标通知书； 2.设计合同（主页及项目成员页）； 3.施工图审查合格证书或者图签（技术负责人或者审核或校对）； 4.竣工验收记录； 5.获得市级及以上优秀设计奖项，并附以上1～4材料之一作为辅助材料 | 项目负责人或者专业技术负责人 |
| 施工 | 应当扫描上传下列材料之一： 1.中标通知书，竣工验收记录； 2.施工合同（主页及项目成员页），竣工验收记录 | 项目经理或者技术负责人 |
| 监理 | 应当扫描上传下列材料之一： 1.中标通知书，竣工验收记录； 2.监理合同（主页及项目成员页），竣工验收记录 | 总监理工程师 |
| 造价 | 应当扫描上传下列材料之一： 1.造价咨询合同（签章页需为项目负责人或者专业负责人或者审核）； 2.造价成果文件签章页（签章页需为项目负责人或者专业负责人或者审核） | 项目负责人或者专业负责人或者审核 |

注：1.业绩材料应当真实、准确，且与所申请专业相符；

2.所申报业绩材料原则上须为原件扫描件，清晰可辨；

3.业绩材料须能反映工程概况，如项目名称、内容、规模、范围、签署日期及本人在工程项目中的职务等关键内容；

4.业绩材料包含合同、图签、签章等内容的，关键页应当加盖能证明其业绩真实有效的单位或部门公章，设计图签须有出图章；

5.申报施工、监理专业，属于项目负责人（总监）变更情形的，提供该工程项目负责人（总监）变更申请表等证明材料；

6.申请人为建设单位人员，所提供业绩须为项目负责人，并在相关材料中体现，关键页须由本单位及建设单位（部门）盖章确认；

7.本通知中“中型”、“大型”工程项目分类界定按照《建设部关于印发<注册建造师执业工程规模标准>（试行）的通知》（建市〔2007〕171号）的规定执行，“技术复杂”工程项目分类界定按照《省住房城乡建设厅关于发布<江苏省房屋建筑和市政基础设施工程项目标准施工招标文件>（2025年版）等标准招标文件的通知》（苏建招〔2025〕130号）的规定执行。