附件18

江苏省房屋建筑和市政基础设施工程

总承包资格审查及评标办法

第一条 为规范我省房屋建筑和市政基础设施工程项目总承包招标的资格审查行为和评标行为，维护招投标当事人的相关权益，制定本办法。

第二条 本省行政区域内，国有资金项目总承包招标的资格审查活动及评标活动，适用本办法。

第三条 本办法所称工程总承包，是指承包单位按照与建设单位签订的合同，对工程设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。

第四条 工程总承包招标可以采用合格制资格预审或者后审，但不得采用有限数量制资格预审。合格制是指凡是符合资格审查规定的资格审查标准的申请人均通过资格审查。采用合格制资格预审的，资格预审合格的申请人不少于3个。

第五条 资格审查活动应遵循公平、公开、科学、择优的原则。资格审查活动应当在项目所在地的公共资源交易中心进行，并接受招投标监管机构依法实施的监督。

第六条 招标人应当根据法律、法规和规章的规定，结合工程项目招标的范围和内容特点，在资格预审文件、招标文件和相应的公告中，明确合格投标人的资格条件以及资格评审的方法、标准。

第七条 资格审查分为必要条件和可选条件。

资格审查必要条件即招标人在资格审查过程中必选的，资格审查合格至少应当满足的条件。资格审查可选条件即招标人根据项目实际可以选择全部或者部分作为资格审查的合格条件。

资格预审和资格后审可根据招标项目需要设置资格审查必选条件和可选条件。

第八条 以下条件为资格审查必要条件：

（一）拥有完全民事行为能力；

（二）企业的设计、施工资质类别、等级和总承包项目经理等符合国家有关规定；

（三）以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合资格预审文件或者招标文件要求，并附有共同投标协议；

（四）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定无要求的除外）；

（五）投标人类似业绩（数量只能设置1项，时间不限。类似业绩是指与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩,量化指标的打折系数按附件一执行。)；

（六）总承包项目经理必须满足下列条件：

1．工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人；

2．总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的；

3．项目负责人类似业绩（数量只能设置1项，时间不限。类似业绩是指与发包工程相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师,量化指标的打折系数按附件一执行。）。

（七）资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：

1．为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2．为本招标项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位；

3．与本招标项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4．与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

5．处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

6．因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

7．申请人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

8．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

9．政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位未公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，不得成为该项目的工程总承包单位。

（八）不符合法律、法规规定的其他条件。

第九条 以下条件属于资格审查可选条件：

（一）近2年以来，企业和拟派工程总承包项目经理没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的或认定单位作出信用修复决定的；

（二）近1年以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含工程总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

（四）近五年内以来，申请人或者拟派工程总承包项目经理在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的。

（五）投标人没有在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单。

（六）投标人类似业绩（数量只能设置1项，时间不得少于3年。类似业绩是指与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩,量化指标的打折系数按附件一执行。)

（七）项目负责人类似业绩（数量只能设置1项，时间不得少于3年。类似业绩是指与发包工程相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师,量化指标的打折系数按附件一执行。。）

其他资格审查活动按附件二执行。

第十条 工程总承包评标一般但不限于采用综合评估法。评审的主要因素包括承包人设计文件、工程总承包报价、承包人实施计划和工程业绩。招标人应当根据本办法后附表制定评标办法。

投标人提交的设计文件应当符合现行的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《风景园林工程设计文件编制深度规定》中相应设计阶段的编制深度要求（施工图设计文件除外）。

对于工程总承包报价的评审，应当将设计费、设备费、施工费和工程总承包管理费等合成一个总投标报价评审。

第十一条 工程总承包项目招标一般应当采用两阶段评标。投标人应当按照招标文件的要求编制、递交投标文件（一般包括两部分：一是设计文件部分，二是投标文件的商务技术部分，包括资格审查材料、工程总承包报价、项目管理组织方案以及工程业绩等）。开标、评标活动分两个阶段进行：

第一阶段：先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评审及资格审查（实行资格后审的）合格（得分60%以上，具体合格分在招标文件中明确）的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前若干名的（不少于5名，具体数量在招标文件中明确），才能进入第二阶段开标、评标；设计文件评审合格的投标人少于5名的，全部进入第二阶段开标、评标。

第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。设计文件得分是否带入第二阶段，由招标人根据招标项目的实际情况在招标文件中明确。

在初步设计完成后进行招标的工程总承包项目，可以不采用两阶段评标。如果采用，则第一阶段评审“项目管理组织方案”，第二阶段评审“资格审查材料、工程总承包报价以及工程业绩”等。

第十二条 各地可以根据本办法的有关规定，结合本地区实际情况，对评标细则进行适当调整。

附表

适用于可行性研究完成阶段的工程总承包评标

| 分值构成 (总分100分) |  |  | 方案设计文件：≤35 分 工程总承包报价：≥50分 项目管理组织方案：≤12分 工程业绩：≤3分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项 | 评分因素 （偏差率） | 评分标准 |  |
| 1 | 1.1方案设计文件（≤35分、适用于房屋建筑工程） | 1．设计说明 （2-4分） | 1．设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，构思新颖。 2．项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理。 3．技术指标满足任务书要求，符合规划要求。 4．各专业设计说明。 5．投资估算与经济评价。 |  |
|  |  | 2．总平面布局 （6-8分） | 1．功能介绍、规划构思与布局新颖、合理。 2．是否合理利用土地；与周边环境协调。 3．是否满足交通流线及开口要求。 4．停车位布局合理可行。 5．是否满足消防间距要求、是否满足日照间距要求。 6．总平面布局、竖向设计符合规划要求。 |  |
|  |  | 3．建筑功能 （7-9分） | 1．项目功能要求是否满足设计任务书要求。 2．工艺系统流程设计符合设计任务书要求，且先进合理。 3．对项目的设计思路把握准确、设计合理。 |  |
|  |  | 4．建筑造型 （2-4分） | 1．建筑创意、空间处理是否合理。 2．立面造型、比例尺度和谐美观，建筑的功能和形式统一。 3．功能与形式统一，与周围环境相协调，能够很好的体现建筑风格。 4．对设计的规划分析图、鸟瞰图、透视图、平立剖面图、交通分析图、模型等进行评比。 |  |
|  |  | 5．结构方案 （1-3分） | 1．结构方案的选型合理可行、满足设计任务书要求。 2．结构方案的设计依据符合规范及标准要求。 |  |
|  |  | 6．设备方案 （1-2分） | 1．设备方案的选型合理可行、满足设计任务书要求。 2．设备方案的设计依据符合规范及标准要求。 |  |
|  |  | 7．绿色建筑（含建筑节能）与装配式建筑设计 （1-3分） | 1．采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。 2．提出切实可行的生态建筑理念与措施。 3．是否符合国家及地方的有关绿色建筑标准。 4．工程采用装配式技术。 |  |
|  |  | 8．设计深度 （1-2分） | 1．是否符合设计任务书要求。 2．是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。 注：本项可视设计深度符合程度在0~2分之间酌情打分 |  |
|  |  | 注：招标人可以根据项目具体情况适当选择增减评标因素，但“评审项”分值不得调整；招标人也可以在招标文件中细化明确评分标准的内容，但一般不得突破各评分因素的规定分值。 |  |  |
|  | 1.2方案设计文件（≤35分，适用于园林和景观等市政工程） | 1．设计说明 （4-7分） | 1．设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，构思新颖。 2．项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理。 3．技术指标满足任务书要求，符合规划要求。 4．设计理念、各专业（附属）工程设计说明。 |  |
|  |  | 2．技术方案 （10-15分） | 1．总体布置方案、节点方案。 2．专业（附属）工程设计方案。 3．设计依据的技术标准、采用的设计指标等。 4．环境影响分析。 |  |
|  |  | 3．设计深度 （3-5分） | 1．是否符合设计任务书要求。 2．是否符合国家规定的《市政公用工程设计文件编制深度规定》。 注：本项可视设计深度符合程度在0~5分之间酌情打分 |  |
|  |  | 4．绿色设计与新技术应用（1-3分） | 1．提出切实可行的生态理念与措施。 2．是否符合国家及地方的有关绿色标准。 3．采用的新技术、新材料、新工艺等。 |  |
|  |  | 5．经济分析 （3-5分） | 1．估算文件编制内容完整、合理。 2.是否符合设计说明书要求。 3．是否符合国家法律法规及规范标准的规定。 4．是否符合地方政府有关的政策文件规定。 |  |
|  |  | 注：招标人可根据项目的实际情况选择增加上述各评分因素，但“评审项”分值不得调整；也可在招标文件中细化明确评分标准的内容，但一般不得突破各评分因素的规定分值。 |  |  |
| 2 | 工程总承包报价（≥50分） | 报价评审（工程总承包范围内的所有费用）（≥48分） | 方法一： 以有效投标文件的最低评标价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分，每高1%的所扣分值不少于0.6分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 方法二： 以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮3%-7% （具体数值由招标人在3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%中确定四个及以上数值，开标时随机抽取）为评标基准价。评标价等于评标基准价的得满分；每低于评标基准价1%扣0.1分；每高于评标基准价1%扣0.6分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |  |
|  |  | 投标报价合理性 （≤2 分） | 该项评审因素是否设立，由招标人自主确定，本项指标用于对工程总承包报价中不合理报价的评价，以下评审方法供参考： 1．工程总承包报价是否与招标范围相一致； 2．工程总承包报价是否与投标方案设计文件相匹配； 3．工程总承包报价是否与投标项目管理组织方案相匹配； 4．工程总承包报价中的风险金计取是否明确、合理。 |  |
|  |  |  | 说明： 1．评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价； 2．有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 |  |
| 3 | 项目管理组织方案（≤12分） | 1．总体概述（1-2分） | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分。 |  |
|  |  | 2．设计管理方案（≤1分） | 对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等内容进行评分。 |  |
|  |  | 3．施工管理方案（1-2分） | 对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评分。 |  |
|  |  | 4．采购管理方案（≤1分） | 对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。 |  |
|  |  | 5．项目管理机构（2-3分） | 对工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目经理、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格、工作经历等，招标文件中明确一定的标准进行评分。 |  |
|  |  | 6．建筑信息模型（BIM）技术（≤1分） | 对建筑信息模型（BIM）技术的使用等内容进行评分。 |  |
|  |  | 7．工程总承包项目经理陈述及答辩（≤2分） | 招标人可以要求投标工程总承包项目经理在评标环节陈述项目管理组织方案的主要内容或者现场回答评标委员会提出的问题（以书面为主），评分分值控制在2分以内。评标委员会拟定答辩题目时，应同时明确答案及得分点。 |  |
|  |  | 注：1．招标人可根据项目的实际情况选择增加上述各评分因素，但“评审项”分值不得调整；也可在招标文件中细化明确评分标准的内容，但一般不得突破各评分因素的规定分值。 2．项目管理组织方案总篇幅一般不超过100页（技术特别复杂的工程可适当增加），具体篇幅(字数)要求及扣分标准，招标人应在招标文件中明确。 3．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。 |  |  |
| 4 | 工程业绩（≤3分） | 1．投标人类似工程业绩（≤1分） |  | 对单位承担过类似及以上的工程总承包业绩加分，累计不超过1分（其类似工程的标准和要求见附件一的相关定义，招标文件中应当明确投标人承担过单个类似及以上工程的分值及工程业绩数量），如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。 注：联合体承担过的工程总承包业绩分值计算方法为：牵头方按该项分值的100%计取、参与方按该项分值的60%计取。 以联合体方式投标的，只对参加本次投标联合体牵头人承担过的工程总承包业绩加分。 |
|  |  | 2．工程总承包项目经理类似工程业绩（≤2分） |  | 对工程总承包项目经理承担过类似及以上的工程总承包业绩加分，累计不超过2分（其类似工程的标准和要求见附件一的相关定义，招标文件中应当明确投标工程总承包项目经理承担过单个类似及以上工程的分值及工程业绩数量），如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。 |

适用于方案设计完成之后进行招标的评标办法

| 分值构成 (总分100分) |  |  |  |  | 初步设计文件：≤25分 工程总承包报价：≥60分 项目管理组织方案：≤12分 工程业绩：≤3分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | 评分因素 （偏差率） |  |  | 评分标准 |
| 1 | 1.1初步设计文件（≤25分、适用于房屋建筑工程） | 1．设计说明书（2-4分） |  |  | 1．设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖。 2．简述各专业的设计特点和系统组成。 3．项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需求。 4．项目设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。 |
|  |  | 2．总平面设计（2-4分） |  |  | 1．总平面设计构思及指导思想。 2．总平面设计结合自然环境和地域文脉，综合考虑地形、地质、日照、通风、防火、卫生、交通及环境保护等要求进行总体布局，使其满足使用功能、城市规划要求。 3．总平面设计技术安全、经济合理性、节能、节地、节水、节材等。 |
|  |  | 3．建筑设计（2-4分） |  |  | 1．建筑设计各项内容完整合理并满足设计任务书要求。 2．建筑设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。 3．各项经济技术指标是否满足招标人功能需求。 |
|  |  | 4．结构设计 （2-3分） |  |  | 1．结构设计各项内容完整合理并符合计任务书要求。 2．结构设计是否符合国家规范标准要求。 3．结构布置图和计算书是否符合国家法律法规及规范标准要求。 |
|  |  | 5．设备设计（建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专项设计，总分2-4分） |  |  | 1．各专业设计内容完整合理并满足设计任务书要求。 2．各专业设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。 3．各专业设计的经济技术指标是否满足招标人功能需求。 |
|  |  | 6．新技术、新材料、新设备和新结构应用 （1-2分） |  |  | 1．对采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况进行评分。 |
|  |  | 7．绿色建筑与装配式建筑设计（1-2分） |  |  | 1．采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。 2．提出切实可行的生态建筑理念与措施。 3．是否符合国家及地方的有关绿色建筑标准。 4．工程采用装配式技术。 |
|  |  | 8．经济分析 （≤1分） |  |  | 1．概算文件编制内容完整、合理。 2．是否符合设计说明书要求。 3．是否符合国家法律法规及规范标准的规定。 4．是否符合地方政府有关的政策文件规定。 |
|  |  | 9．设计深度 （≤1分） |  |  | 1．是否符合设计任务书要求。 2．是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。 注：本项可视设计深度符合程度在0~1分之间酌情打分。 |
|  |  | 注：招标人可根据项目的实际情况选择增加上述各评分因素，但“评审项”分值不得调整；也可在招标文件中细化明确评分标准的内容，但一般不得突破各评分因素的规定分值。 |  |  |  |
|  | 1.2初步设计文件（≤25分、适用于市政工程） | 1．设计说明书（2-4分） |  | 1．设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖。 2．简述各专业（附属）工程的设计特点。 3．项目设计的各项主要技术指标是否满足招标人功能需求。 4．项目设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。 |  |
|  |  | 2．技术方案（6-12分） |  | 1．总体布置（总平面设计）。 2．设计原则。 3．设计依据。 4．各专项（附属）工程设计方案。 |  |
|  |  | 3．设计深度 （2-4分） |  | 1．是否符合设计任务书要求。 2．是否符合国家规定的《市政公用工程设计文件编制深度规定》。 注：本项可视设计深度符合程度在0~4分之间酌情打分 |  |
|  |  | 4．绿色设计与新技术应用 （2-3分） |  | 1．提出切实可行的生态理念与措施。 2．是否符合国家及地方的有关绿色标准。 3．采用的新技术、新材料、新设备、新工艺等。 |  |
|  |  | 5．经济分析 （1-2分） |  | 1．概算文件编制内容完整、合理。 2．是否符合设计说明书。 3．是否符合国家法律法规及规范标准。 4．是否符合地方政府有关的政策文件规定。 |  |
|  |  | 注：招标人可根据项目的实际情况选择增加上述各评分因素，但“评审项”分值不得调整；也可在招标文件中细化明确评分标准的内容，但一般不得突破各评分因素的规定分值。 |  |  |  |
| 2 | 工程总承包报价（≥60分） | 报价评审（工程总承包范围内的所有费用） （≥58分） |  |  | 方法一： 以有效投标文件的最低评标价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分，每高1%的所扣分值不少于0.6分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 方法二： 以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮3%-7%（具体数值由招标人在3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%中确定四个及以上数值，开标时随机抽取）为评标基准价。评标价等于评标基准价的得满分；每低于评标基准价1%扣0.1分；每高于评标基准价1%扣0.6分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
|  |  | 投标报价合理性（≤2 分） |  |  | 该项评审因素是否设立，由招标人自主确定，本项指标用于对工程总承包报价中不合理报价的评价，以下评审方法供参考： 1．工程总承包报价是否与招标范围相一致； 2．工程总承包报价是否与投标初步设计文件相匹配； 3．工程总承包报价是否与投标项目管理组织方案相匹配； 4．工程总承包报价中的风险金计取是否明确、合理。 |
|  |  |  |  |  | 说明：1．评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价； 2．有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 |
| 3 | 项目管理组织方案（≤12分） | 1．总体概述 （1-2分） |  |  | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。 |
|  |  | 2．采购管理方案 （≤1分） |  |  | 对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。 |
|  |  | 3．施工平面布置规划（≤1分） |  |  | 对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容进行评分。 |
|  |  | 4．施工的重点难点（1-2分） |  |  | 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。 |
|  |  | 5．施工资源投入计划（≤1分） |  |  | 对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。 |
|  |  | 6．新技术、新产品、新工艺、新材料（≤1分） |  |  | 对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。 |
|  |  | 7．建筑信息模型（BIM）技术（≤1分） |  |  | 对建筑信息模型（BIM）技术的使用等内容进行评分。 |
|  |  | 8．工程总承包项目经理陈述及答辩（≤1分） |  |  | 招标人可以要求投标工程总承包项目经理在评标环节陈述项目管理组织方案的主要内容或者现场回答评标委员会提出的问题（以书面为主），评分分值控制在1分以内。评标委员会拟定答辩题目时，应同时明确答案及得分点。 |
|  |  | 注：1．招标人可根据项目的实际情况选择增加上述各评分因素，但“评审项”分值不得调整；也可在招标文件中细化明确评分标准的内容，但一般不得突破各评分因素的规定分值。 2．项目管理组织方案总篇幅一般不超过100页（技术特别复杂的工程可适当增加），具体篇幅(字数)要求及扣分标准，招标人应在招标文件中明确。 3．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。 |  |  |  |
| 4 | 项目管理机构（≤2分） | 对工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目经理、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格、工作经历等，招标文件中明确一定的标准进行评分。 |  |  |  |
| 5 | 工程业绩（≤3分） | 1．投标人类似工程业绩（≤1分） | 对单位承担过类似及以上的工程总承包业绩加分，累计不超过1分（其类似工程的标准和要求见附件一的相关定义，招标文件中应当明确投标人承担过单个类似及以上工程的分值及工程业绩数量），如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。 注：联合体承担过的工程总承包业绩分值计算方法为：牵头方按该项分值的100%计取、参与方按该项分值的60%计取。 以联合体方式投标的，只对参加本次投标联合体牵头人承担过的工程总承包业绩加分。 |  |  |
|  |  | 2．工程总承包项目经理类似工程业绩（≤2分） | 对工程总承包项目经理承担过类似及以上的工程总承包业绩加分，累计不超过2分（其类似工程的标准和要求见附件一的相关定义，招标文件中应当明确投标工程总承包项目经理承担过单个类似及以上工程的分值及工程业绩数量），如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。 |  |  |

适用于初步设计完成之后进行招标的评标办法

| 分值构成 (总分100分) |  |  | 工程总承包报价：≥85分 项目管理组织方案：≤13分 工程业绩：≤2分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 1 | 工程总承包报价（≥85分） | 报价评审（工程总承包范围内的所有费用）（≥83分） | 采用附件四“二、投标报价评审”中方法五（ABC合成法）作为评标基准价的计算方法，或者在方法一至方法四中任选不少于两种计算方法在开标时随机抽取确定评标基准价的计算方法。评标价等于评标基准价的得满分，每低于评标基准价1%扣0.5分，每高1%的所扣分值为负偏离扣分的2倍；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
|  |  | 投标报价合理性（≤2 分） | 该项评审因素是否设立，由招标人自主确定，本项指标用于对工程总承包报价中不合理报价的评价，以下评审方法供参考： 1．工程总承包报价是否与招标范围相一致； 2．工程总承包报价是否与投标项目管理组织方案相匹配； 3．工程总承包报价中的风险金计取是否明确、合理。 |
|  |  |  | 说明：1．评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价； 2．有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 |
| 2 | 项目管理组织方案（≤13分） | 1．总体概述 （≤1分） | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。 |
|  |  | 2.设计管理方案 （1-2分） | 1．对项目解读准确、设计构思合理。 2．设计进度计划及控制措施。 3．设计质量管理制度及控制措施。 4．设计重点、难点及控制措施。 5．设计过程对工程总投资控制措施。 |
|  |  | 3．采购管理方案 （≤1分） | 对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。 |
|  |  | 4．施工平面布置规划 （≤1分） | 对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容进行评分。 |
|  |  | 5．施工的重点难点 （≤1分） | 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。 |
|  |  | 6．施工资源投入计划 （≤1分） | 对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。 |
|  |  | 7．项目管理机构 （1-2分） | 对工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目经理、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格、工作经历等，招标文件中明确一定的标准进行评分。 |
|  |  | 8．新技术、新产品、新工艺、新材料 （≤1分） | 对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。 |
|  |  | 9．建筑信息模型（BIM）技术 （≤1分） | 对建筑信息模型（BIM）技术的使用等内容进行评分。 |
|  |  | 10．工程总承包项目经理陈述及答辩 （≤2分） | 招标人可以要求投标工程总承包项目经理在评标环节陈述项目管理组织方案的主要内容或者现场回答评标委员会提出的问题（以书面为主），评分分值控制在2分以内。评标委员会拟定答辩题目时，应同时明确答案及得分点。 |
|  |  | 注：1．招标人可根据项目的实际情况选择增加上述各评分因素，但“评审项”分值不得调整；也可在招标文件中细化明确评分标准的内容，但一般不得突破各评分因素的规定分值。 2．项目管理组织方案总篇幅一般不超过100页（技术特别复杂的工程可适当增加），具体篇幅(字数)要求及扣分标准，招标人应在招标文件中明确。 3．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。 |  |
| 3 | 工程业绩（≤2分） | 1．投标人类似工程业绩（≤1分） | 对企业承担过类似及以上的工程总承包业绩加分，累计不超过1分（其类似工程的标准和要求见附件一的相关定义，招标文件中应当明确投标企业承担过单个类似及以上工程的分值及工程业绩数量），如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。 注：联合体承担过的工程总承包业绩分值计算方法为：牵头方按该项分值的100%计取、参与方按该项分值的60%计取。 以联合体方式投标的，只对参加本次投标联合体牵头人承担过的工程总承包业绩加分。 |
|  |  | 2．工程总承包项目经理类似工程业绩 （≤1分） | 对工程总承包项目经理承担过类似及以上的工程总承包业绩加分，累计不超过1分（其类似工程的标准和要求见附件一的相关定义，招标文件中应当明确投标工程总承包项目经理承担过单个类似及以上工程的分值及工程业绩数量），如仅有类似设计业绩乘0.8，如仅有类似施工业绩乘0.7。 |

适用于专业工程招标的评标办法

| 分值构成 (总分100分) |  |  |  | 专业工程设计文件：≤20分 投标报价：≥68分 项目管理组织方案：≤10分 工程业绩：≤2分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | 评分因素（偏差率） |  | 评分标准 |
| 1 | 专业工程设计文件（≤20分） | 1．设计说明 （2-5分） |  | 1．设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖。 2．项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需求。 3．项目设计是否国家规范标准及地方规划要求。 |
|  |  | 2．专业工程设计文件（5-10分） |  | 1．设计文件是否满足设计任务书要求。 2．设计文件是否符合国家规范标准及地方规划要求。 3．工程设计文件的先进性、完整性、实用性以及工程造价等方面进行评分。 4．与建筑的协调性。 |
|  |  | 3. 新技术、新材料、新设备和新结构应用 （1-2分） |  | 1．对采用新技术、新材料、新设备和新结构的内容进行评分。 |
|  |  | 4．绿色设计和装配式建筑设计 （≤1分） |  | 1．采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。 2．提出切实可行的生态建筑理念与措施，符合国家及地方的有关绿色建筑标准。 3．对装配式建筑设计先进性、合理性、规范符合性进行评分。 |
|  |  | 5．设计深度 （0-2分） |  | 1．是否符合设计任务书要求。 2．是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。 注：本项可视设计深度符合程度在0~2分之间酌情打分 |
|  |  | 注：招标人可根据项目的实际情况选择增加上述各评分因素，但“评审项”分值不得调整；也可在招标文件中细化明确评分标准的内容，但一般不得突破各评分因素的规定分值。 |  |  |
| 2 | 投标报价（≥68分） | 报价评审（包括设计费、工程费） （≥66分） | 方法一：以有效投标文件的最低评标价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分，每高1%的所扣分值不少于0.6分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 方法二：以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮 5%-10%（具体数值由招标人在招标文件中明确）为评标基准价。工程总承包投标报价等于或者低于评标基准价的得满分，每高1%的所扣分值不少于0.6分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |  |
|  |  | 投标报价合理性 （≤2 分） | 该项评审因素是否设立，由招标人自主确定，本项指标用于对工程总承包报价中不合理报价的评价，以下评审方法供参考： 1．工程总承包报价是否与招标范围相一致； 2．工程总承包报价是否与投标专业工程设计文件相匹配； 3．工程总承包报价是否与投标项目管理组织方案相匹配； 4．工程总承包报价中的风险金计取是否明确、合理。 |  |
|  |  |  | 说明： 1．评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价； 2．有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 |  |
| 3 | 项目管理组织方案（≤10分） | 1．总体概述 （1-2分） | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。 |  |
|  |  | 2．施工的重点难点（1-2分） | 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。 |  |
|  |  | 3．施工资源投入计划（≤1分） | 对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。 |  |
|  |  | 4．新技术、新产品、新工艺、新材料应用 （≤1分） | 对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。 |  |
|  |  | 5．工程总承包项目经理陈述及答辩（≤2分） | 招标人可以要求投标工程总承包项目经理在评标环节陈述项目管理组织方案的主要内容或者现场回答评标委员会提出的问题（以书面为主），评分分值控制在2分以内。评标委员会拟定答辩题目时，应同时明确答案及得分点。 |  |
|  |  | 6．项目管理机构 （1-2分） | 对工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目经理、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格、工作经历等，招标文件中明确一定的标准进行评分。 |  |
|  |  | 注：1．招标人可根据项目的实际情况选择增加上述各评分因素，但“评审项”分值不得调整；也可在招标文件中细化明确评分标准的内容，但一般不得突破各评分因素的规定分值。 2．项目管理组织方案总篇幅一般不超过100页（技术特别复杂的工程可适当增加），具体篇幅(字数)要求及扣分标准，招标人应在招标文件中明确。 3．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。 |  |  |
| 4 | 工程业绩（≤2分） | 1．投标人类似工程业绩（≤1分） | 对单位承担过类似及以上的工程总承包业绩加分，累计不超过1分（其类似工程的标准和要求见附件一的相关定义，招标文件中应当明确投标人承担过单个类似及以上工程的分值）。 注：联合体承担过的工程总承包业绩分值计算方法为：牵头方按该项分值的100%计取、参与方按该项分值的60%计取。 |  |
|  |  | 2．工程总承包项目经理类似工程业绩（≤1分） | 对工程总承包项目经理承担过类似及以上的工程总承包业绩加分，累计不超过1分（其类似工程的标准和要求见附件一的相关定义，招标文件中应当明确投标工程总承包项目经理承担过单个类似及以上工程的分值和工程业绩数量）。 |  |